104年集集鎮搶救集集綠色隧道志工招募暨
水資源宣導計畫案
（一）主辦單位：集集鎮公所農經課、

                台灣老樹救援協會
（二）協辦單位：台灣綠化技術協會
（三）輔(指)導單位：南投縣政府
（四）補助單位：經濟部水利署中區水資源局
１０４年集集鎮搶救集集綠色隧道志工招募
暨水資源宣導計畫案
執行計畫
1、 計畫緣由/目的：
綠色隧道的由來導因於日本過度開發樟腦致原始樟樹林大量消失，由於樟木用途甚廣，所以日據時代日本政府規定住在集集到名間道路附近的人家，每戶在路邊種植一至三棵不等的樟樹，並且嚴格規定要保證存活，如果枯死或其他因素死亡也必須補植，正因為強迫性規定，使得這些1940年種的樟樹苗得以順利存活下來，歷經60多年，自然形成集集的綠色隧道。

    目前眾所熟知的綠色隧道，是指名間至集集的投152線，但其實以前南投到名間的台三線道路也有樟樹的綠色隧道，但在民國七十三年時，因為道路拓寬而砍伐了有40年樹齡的樟樹，計多達五百多棵，那時被砍的樟樹樹幹高有十三公尺，胸高直徑約一公尺，它們歷經了光復前的石礫路面，光復後幾次的翻修柏油路面，都留存下來，最後擋不住道路拓寬而遭砍除，令老一輩的人懷念。

    碩果僅存的美麗綠色隧道，現在已經是南投縣著名的自然景觀之一，尤其是其中的部份路段與集集線鐵路並行，成為婚紗攝影的重要外景，時常可見新人拍攝結婚照，或見遊客騎乘腳踏車優遊其間，但長久以來缺乏維護管理，加上柏油路以及周遭涼亭及遊憩、公共設施等造成根系多次被傷及，經過許多樹木專家會勘結果樹勢逐步衰弱當中，為維持這全國自然美景，本所遂號召全國愛護護樹的團體、個人來共同搶救集集綠色隧道。 

    另面臨全球氣候變遷，水資源保育教育，實屬當前重要課程，
本次活動將結合水資源保育及宣導，共同維護台灣水資源。
2、 計畫名稱：
１０４年集集鎮搶救集集綠色隧道志工招募暨水資源宣導計畫案
1、 辦理單位

（一）主辦單位：集集鎮公所農經課
（二）協辦單位：台灣老樹救援協會、台灣綠化技術協會
（三）輔(指)導單位：南投縣政府
（四）補助單位：經濟部水利署中區水資源局
2、 實施方式：

（一）時間：104.07--104.08
（二）地點：集集鎮
       （三）對象：具有奉獻與服務熱誠，身心健康、體能良好，樂於與人
        互動，具學習意願；對植物、樹木及環境保育具有熱忱及興趣。植物及
        園藝相關科系尤佳
       （四）推動水資源保育教育，並於活動現場懸掛宣導標語，宣
導節約用水理念，鼓勵民眾落實節水行動。
3、 活動內容：(分動態與靜態及活動日期分別詳述)
	日期
	時間
	課程內容
	時間
	地點

	6月17日

(星期三 )
	10:00
	記者會
	2小時
	綠色隧道〈暫定龍泉公園〉

	6月24日

(星期 三 )
	09:00-12:00
	樹木保健醫學
	3小時
	鎮公所地下一樓國際會議廳

	
	13:00-16:00
	樹木的身體語言與健康診斷
	3小時
	

	6月25日

(星期四)
	09:00-12:00
	老樹保育與保健案例分享
	3小時
	鎮公所地下一樓國際會議廳

	
	13:00-16:00
	樹木的修剪管理技術
	3小時
	鎮公所地下一樓國際會議廳

	6月26日

(星期五)
	9:00-12:00
	綠色隧道老樹保育調查及診斷
	3小時
	集集綠色隧道


	
	13:00-16:00
	樹木自然工法養護新技術教學及示範
	 3小時
	

	合計
	
	
	20小時
	


四、

 (ㄧ)樹木調查組：徵求志工10-20名，協助綠色隧道現有樹木的數目、  

                種類、胸徑、衛星定位位置調查及樹況調查等工作。 
(二)樹木搶救組：徵求志工36人，ㄧ組2-4人，每天限ㄧ組人，自7
                月1日起(每星期ㄧ到五)至8月底止。工作項目包
                括水刀活化樹木根系、埋設竹管、施肥及澆水、
                修枝等工作。
參、預期效益：
1.調查並建置綠色隧道的種類、數量、胸徑大小、衛星定位及編號，
  並列管3公尺以上樟木報請縣政府納入老樹列管並編列經費長期
  維護。

     ２.調查後結果，會同地方耆老認定日據時代種植樟樹編號並協請日
  管處協助建置導覽解說牌。

3.透過教育訓練，讓民眾了解樹木進而愛護樹木、保護樹木。

4.透過招募志工訓練水刀操作，活化綠色隧道樟樹地下根系，讓樟
  樹樹勢得以回復。

5.透過辦理志工招募，喚起民眾保護環境意識，愛護地球的觀念，
  並強化綠色隧道的文化歷史意義。

6.同時辦理開幕式宣導保護及愛護綠色隧道環境,並舉辦攀樹修樹

  示範活動。

7.水土保持，是防治水土流失，保護、改良和合理利用水土資源，維護和
　提高土地生產力的基礎工作，集集地處攔河堰與山林交會的重要水土保
　持區，在蓊鬱大山與集集綠色隧道的籠罩之下，集集綠色隧道更自然而
　然地深深背負了水土保持以及水資源維護的環保責任，招募綠色隧道志
　工，不但可以增加民眾對水土保持及水資源的環保觀念與責任心，並且
　可以透過此項計畫，孕育地方水資源環境教育的種子，深耕地方水資源
　保護的基礎建設，俾以利於充分發揮水土資源的經濟效益和社會效益，
　建立良好生態環境與維護生態平衡。
8.水資源是人們賴以生存的基本物質，是發展農業的基本要素。水土保持
　工作對開發建設山區、丘陵區和風沙區，整治國土，治理江河，減少水、
　旱、風等災害，有不可輕視的重要性。集集綠色隧道既為集集鎮地標及
　自然生態與水資源融合共生的最佳代言，「１０４年集集鎮搶救集集綠色
　隧道志工招募暨水資源宣導計畫案」，不僅在維護生態平衡具有重要的作
　用，而且於保持水資源的豐沛永續，有更積極的保護功能。
9.水土保持是江河治理的根本，是水資源利用和保護的源頭和基礎，是與
　水資源管理互爲促進、緊密結合的有機整體。因此利用集集綠色隧道展
　開志工招募計畫，對於水資源的永續以及水資源的保護與利用，顯有著
　相輔相成的正面作用。
１０.臺灣近年來土石流與水資源相關問題因地球暖化造成久旱或暴雨等等
　聖嬰或反聖嬰現象不斷浮上檯面，集集綠色隧道需要志工們熱情的加入
　，進而在維護水資源的共同責任上，發揮水保永續水資源的功能，青山
　常在，綠水長流，藉由「搶救集集綠色隧道志工招募計畫」促進水資源
　與水土保持共榮共生的生態平衡環境，正可達到一舉數得的正面效益。
四、經費來源：
    經濟部水利署中區水資源局全額補助
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